KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử:
Kiểm thử phần mềm cho ứng dụng VLC Media Player (Windows) để đảm bảo rằng các tính năng cơ bản hoạt động chính xác và đáp ứng yêu cầu của người dùng.

b. Lịch trình dự kiến: 3 tuần

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

- Máy tính với cấu hình tối thiểu đáp ứng yêu cầu của Windows.

b. Phần mềm:

- Ứng dụng VLC Media Player (Windows) phiên bản hiện tại.

- Hệ điều hành Windows: 10,13.

c. Nhân sự:

- Trần Thị Ngọc Huyền người kiểm thử thực hiện kiểm thử thủ công (Manual Testing).

d. Đào tạo:

- Hiểu các chức năng chính của VLC Media Player.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng mới cần kiểm thử:

- Open File: Mở và phát tệp video/audio hợp lệ.

- Play / Pause: Phát và tạm dừng media.

- Stop: Dừng phát media.

- Volume Control: Tăng, giảm, tắt tiếng âm lượng.

- Seek (Tua): Tua nhanh, tua chậm trong media.

- Fullscreen Mode: Chuyển sang và thoát chế độ toàn màn hình.

- Subtitle: Bật/tắt và thay đổi phụ đề (nếu có).

- Unsupported Format: Mở tệp không được hỗ trợ.

- Playlist: Phát nhiều tệp liên tiếp trong danh sách.

b. Kiểm thử hồi quy các tính năng trước đó (nếu phù hợp):

- Kiểm thử thủ công (Manual Testing).

- Kiểm thử chức năng và xử lý lỗi.

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Streaming qua mạng (Network Stream).

- Chuyển đổi định dạng (Convert/Save).

- Các thiết lập nâng cao và plugin mở rộng.

- Ghi đĩa (Disc recording).

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử:

- Danh sách chức năng đã kiểm thử.

- Tổng số test case thực hiện.

- Kết quả pass/fail.

- Đánh giá tổng quan chất lượng phần mềm.

b. Báo cáo lỗi:

- Mô tả lỗi.

- Bước tái hiện lỗi.

- Kết quả mong đợi và kết quả thực tế.

- Mức độ nghiêm trọng của lỗi.

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng:

- Thiết bị phát âm thanh và hiển thị video hoạt động bình thường.

b. Phần mềm:

- VLC Media Player cài đặt thành công.

- Codec mặc định của VLC không bị thay đổi.

c. Nhân sự

- Người kiểm thử có khả năng thao tác cơ bản với phần mềm media.

d. Đào tạo:

- Không yêu cầu đào tạo chuyên sâu.

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào:

- VLC Media Player khởi chạy bình thường.

- Các tệp media dùng để kiểm thử đã sẵn sàng.

- Môi trường Windows ổn định.

b. Tiêu chí ra:

- Tất cả test case trong phạm vi đã được thực hiện.

- Không còn lỗi nghiêm trọng chưa được ghi nhận.

- Hoàn thành test case, bug report và báo cáo tổng hợp kiểm thử.